| Kaštelir-Castelliere, 27. travnja 2018. | ISSN 1846-6532 |
| --- | --- |

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

Godina XII, Broj: 03/2018

IZDAVAČ: Općina Kaštelir-Labinci

UREDNIŠTVO: Kaštelir 113, Kaštelir

ODGOVORNI  UREDNIK: Giuliano Vojnović

IZLAZI PO POTREBI

WEB: www.kastelir-labinci.hr

e-mail: opckas-lab@pu.t-com.hr

S A D R Ž A J

Općinsko vijeće

| r.b. |  | str. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Izvješće realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu | 58. |
| 15. | Izvješće realizacije Programa javnih potreba u kulturi, sportu, socijali, vatrogastvu i civilne zaštite te potreba u području društvenih djelatnosti za 2017. godinu | 59. |
| 16. | Izvješće realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu | 60. |
| 17. | Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu | 61. |
| 18. | Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu | 62. |
| 19. | Odluka o naknadi za rođenje djeteta | 64. |
| 20. | Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica | 66. |
| 21. | 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu | 67. |
| 22. | Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2017. godinu | 87. |
| 07. |  |  |
| 08. |  |  |

14.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12.,  i 147/14.) i članka 32.  Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE REALIZACIJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim izvješćem podnosi se pregled izvršenja Programa gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme na području Općine Kaštelir-Labinci u 2017. godini, kao i pregled realiziranih financijskih sredstava za ostvarenje Programa, s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za:

1. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

  - javne površine,

1.2. nerazvrstane ceste,

1.3. javnu rasvjetu,

1.4. groblja,

Članak 2.

U 2017. godini po planiranom gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kaštelir-Labinci realizirano je:

|  |  | Plan za 2017. | Realizacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis poslova po objektima |  |  |  |
| II.1.1. | Javne površine |  |  |  |
|  | UKUPNO | 90.000,00 | 86.697,33 |  |
| II.1.2. | Nerazvrstane ceste |  |  |  |
|  | UKUPNO | 425.000,00 | 391.754,83 |  |
| II.1.3. | Javna rasvjeta |  |  |  |
|  | UKUPNO | 130.000,00 | 89.335,00 |  |
| II.1.4. | Groblja |  |  |  |
|  | UKUPNO | 120.000,00 | 116.376,76 |  |
|  | SVEUKUPNO | 765.000,00 | 684.163,92 |  |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se  u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci".

Klasa: 011-01/18-01/09

Ur.broj: 2167/06-01-18-03

Kaštelir-Castelliere, 26. travanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Općinskog vijeća Rozana Petrović |
| --- | --- |

15.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), na sjednici Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica održanoj dana 26. travnja 2018. god., donosi

IZVJEŠĆE REALIZACIJE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi, sportu, socijali, vatrogastvu i civilne zaštite

te potreba u području društvenih djelatnosti za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem podnosi se pregled izvršenja Programa javnih potreba u kulturi i sportu, društvenih djelatnosti, djelatnosti na području kulture, sporta i društvenih djelatnosti, kako slijedi:

| RB | VRSTA IZDATAKA | PLANIRANA SREDSTVA | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predškolski odgoj | 765.000,00 | 753.634,29 |
| 2. | Školstvo i naobrazba | 152.000,00 | 141.604,26 |
| 3. | Vatrogastvo i civilna zaštita | 282.800,00 | 266.141,19 |
| 4. | Javne potrebe u zdravstvu i socijali | 186.000,00 | 145.783,28 |
| 5. | Javne potrebe u kulturi | 25.000,00 | 24.361,77 |
| 6. | Javne potrebe u sportu | 208.000,00 | 193.932,60 |
|  | Ukupno | 1.618.800,00 | 1.525.457,39 |

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se  u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci".

Klasa: 011-01/18-01/09

Ur.broj: 2167/06-01-18-09

Kaštelir-Castelliere, 26. travanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Općinskog vijeća Rozana Petrović |
| --- | --- |

16.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12.,  i 147/14.) i članka 32.  Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE REALIZACIJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim izvješćem podnosi se pregled izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kaštelir-Labinci u 2017. godini, za sljedeće djelatnosti:

- - odvodnja atmosferskih voda,

- - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- - održavanje javnih površina,

- - održavanje nerazvrstanih cesta,

- - javna rasvjeta,

- - ostale djelatnosti.

Članak 2.

U 2017. godini  održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa realizirano je kako slijedi:

|  |  | Plan za 2017. | Realizacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA – IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| 1.1. | Komunalna naknada | 450.000,00 | 441.150,77 |  |
| 1.2. | Ostali prihodi Proračuna Općine | 575.000,00 | 564.036,60 |  |
|  | UKUPNO (1.): | 1.025.000,00 | 1.005.187,37 |  |
| 2. | OPIS I OPSEG POSLOVA – PROCJENA TROŠKOVA |  |  |  |
| 2.1. | Odvodnja atmosferskih voda | 5.000,00 | 3.740,08 |  |
| 2.2. | Čišćenje javnih površina | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 2.3. | Održavanje javnih zelenih površina | 285.000,00 | 284.866,44 |  |
| 2.4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 305.000,00 | 300.329,16 |  |
| 2.5. | Održavanje javne rasvjete | 240.000,00 | 226.810,03 |  |
| 2.6. | Ostale djelatnosti | 140.000,00 | 139.441,66 |  |
|  | UKUPNO (2.): | 1.025.000,00 | 1.005.187,37 |  |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se  u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci".

Klasa: 011-01/18-01/09

Ur.broj: 2167/06-01-18-05

Kaštelir-Castelliere, 26. travanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Općinskog vijeća Rozana Petrović |
| --- | --- |

17.

Na temelju članka 14.  Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica ("Službene novine Općine Kaštelir-Labinci" broj 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 26.  travanja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica

za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 10/17), Članak 3.  se mijenja te sada glasi:

„Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenama prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama tako da stvarni izdaci Općine u 2018. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od 9.149.708,00 kuna.“

Članak 2.

U članku 8. Dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

Općina Kaštelir-Labinci će se 2018. godine zadužiti za dugoročni kredit u iznosu od 5.800.000,00 kuna za financiranje projekta Kapitalna investicija – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-D-39, sukladno Ugovoru o financiranju broj 776528/2018 temeljem Mjere 07.  Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Navedeno zaduživanje ne uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine Kaštelir-Labinci- Castelliere-S.Domenica.

Na dan 01.01.2018.godine Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica preostalo je platiti glavnicu po dugoročnom  kreditu iz 2015.godine u iznosu od 1.239.594,18 kuna.

Očekivano ukupno kreditno zaduženje krajem 2018. godine iznosi:

- Godišnje rate dugoročnog kredita iz 2015.godine u iznosu od 49.583,77 kuna i

- Dio kredita iz 2018. godine u iznosu od 2.170.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa:       011-01/18 -01/09

Ur.broj:    2167/06-01-17-04

Kaštelir-Castelliere,    26. travanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR – LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI CASTELLIERE-S.DOMENICA Rozana Petrović |
| --- | --- |

18.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine“  br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) a u svezi s člankom 10. točke 3. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09, 139/10) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br. 02/09 i 02/13), na sjednici Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi se

O D L U K A

o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica

Članak 1.

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica  zadužuje se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za  financiranje projekta Kapitalna investicija – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-D-39, sukladno Ugovoru o financiranju broj 776528/2018 temeljem Mjere 07.  Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

Članak 2.

Na ime jamstva za povrat kredita Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica izdati će zadužnicu i mjenice.

Članak 3.

Općina Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica  zadužuje se pod slijedećim uvjetima:

VRSTA KREDITA: dugoročni kunski kredit

IZNOS KREDITA: 5.800.000,00 kuna

ROK KORIŠTENJA: 12 mjeseci

ROK OTPLATE: 10 godina

POČEK: bez počeka

KAMATA: 1,7% godišnje

NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA: 0,25%

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA: 0,5 % jednokratno

INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica i mjenice

Članak 4.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamata) osigurati će se u Proračunu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica.

Članak 5.

Načelnik Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica ovlašćuje se za zaključivanje Ugovora o kreditu i izdavanje bjanko zadužnica i mjenica, a po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske, a objavit će se u Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci.

KLASA: 011-01/18-01/09

URBROJ: 2167/06-01-18-06

Kaštelir-Castelliere, 26. travanj 2018.

|  | OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI CASTELLIERE-S. DOMENICA PREDSJEDNICA Rozana Petrović |
| --- | --- |

19.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica ("Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, na sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

O naknadi za rođenje djeteta

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade, uvjeti, način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za novorođeno dijete koju osigurava Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Naknada za novorođeno dijete u smislu ove Odluke označava pravo roditelja ili samohranog   roditelja   djeteta   na jednokratni novčani iznos za novorođeno dijete.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu naknadu u smislu ove Odluke mogu ostvariti i koristiti roditelji ili samohrani roditelj djeteta uz uvjet:

•	da  su  oba  roditelja  državljani  Republike  Hrvatske  s  prebivalištem  i/ili  boravištem  u Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica a  jedan  roditelj  mora  imati  neprekidno  prebivalište  i/ili  boravište  u Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica najmanje dvije godine prije djetetova rođenja.

•	da   je   samohrani   roditelj   državljanin   Republike   Hrvatske   s   prebivalištem   i/ili boravištem u Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica najmanje dvije godine prije djetetova rođenja.

Članak 3.

Visina jednokratne naknade iznosi 2.500,00 kuna te se ista isplaćuje u jednom obroku.

Članak 4.

Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se u roku od najviše godinu dana od dana rođenja djeteta za koje se naknada traži.

Članak 5.

Zahtjev  za  ostvarenje  prava  na  jednokratnu  naknadu  podnosi  se  Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica uz sljedeću dokumentaciju:

- rodni list djeteta za koje se podnosi zahtjev za jednokratnu naknadu,

- kopije osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu,

- broj žiro računa podnosioca zahtjeva.

Članak 6.

O pravu  na jednokratnu  naknadu,  nakon provedenog  postupka  i temeljem  prikupljene  dokumentacije,  rješenjem  odlučuje  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Članak 7.

Sredstva za ostvarenje prava iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za tekuću godinu.

Članak 8.

Ova Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  donošenja a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine i  objavit  će  se  u  „Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci“.

KLASA:      011-01/18-01/09

URBROJ:    2167/06-01-18-07

Kaštelir - Castelliere, 26. travnja 2018. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Rozana Petrović |
| --- | --- |

20.

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10.) i članka 32.  Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, na sjednici održanoj dana 26. travnja  2018. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelierre-S.Domenica

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelierre-S.Domenica

(Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 01/17), u Članku 2. mijenjaju se Točke 3. i 4. te sada glase:

3. Potkategorija: Savjetnik

Klasifikacijski rang: 5

Savjetnik za komunalne djelatnosti…………………………………………………….…..3,70

4. Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 8

Stručni suradnik za financije i računovodstvo.…………………………………..……...…3,60

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci“, a primjenjivat će se od 01. travnja  2018. godine.

KLASA:      011-01/18-01/09

URBROJ:    2167/06-01-18-08

Kaštelir - Castelliere,  26. travnja 2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELIERE-S.DOMENICA

|  | PREDSJEDNICA Rozana Petrović |
| --- | --- |

16.

22.